Introducción

Metas del proyecto

a) Capacitar cada uno de los integrantes a la herramienta de planificación y administrador de proyectos Azure DevOps, con el fin de llevar un orden a la hora de realizar tareas y para mantener la distribución justa de los trabajos. Además, servirá de experiencia para los trabajos en empresas donde la utilización de estas herramientas de planificación de proyectos son primordiales.

b) Motivar y adaptar a los contribuidores del proyecto a utilizar Github como sistema de gestión de proyectos y controlador de versiones, con el fin de aprender buenas prácticas para el trabajo en equipo y a futuro en empresas.

c) Tener un producto final competente y agradable para el usuario, que 0dyssey Music Extension logre resolver una necesidad en el usuario final y que este esté satisfecho.

d) Implementar las mejores prácticas de programación en el proyecto, que este tenga código fácil de leer y además que sea re-utilizable.

Roles y responsabilidades

El líder del grupo será Miguel Mesén, este será el encargado de llevar la arquitectura del proyecto. Además tendrá un rol de programador de backend.
Los encargados de construir y manejar el frontend serán Gabriel Solano y Adrián Gonzalez, estos serán quienes construyen el GUI y los que realicen los request al API.
Andrey Zuñiga junto con Miguel Mesén son los que administran la base de datos y quienes construyen el API, son responsables de que todas las request se realicen con éxito y que estén disponibles todos los endpoints.

Reglas

Los integrantes deben reunirse a una llamada obligatoria cada semana, para reportar el avance que tuvo en el proyecto. No es obligatorio realizar cambio todos los días, pero sí se recomienda no pasar varios días sin estar dentro del código reconociendo los nuevos cambios y el estado actual del proyecto.

Cualquier cambio en un archivo debe ser justificado con un commit en el controlador de versiones, este debe ser funcional y no debe afectar el proceso de los demás integrantes. Es recomendable que cuando se va realizar un gran cambio al proyecto que se abra un nuevo branch y que este cambio sea trabajado en el nuevo branch sin peligro de atrasar a los demás.

Cada tarea debe ser justificada con un nuevo task en Azure DevOps, la misma debe ser respetada y completada. Debe tener al día el estado actual de esta tarea y debe estar asignada a algún integrante, preferiblemente que la persona que crea la tarea sea la misma encargada de completarla.

Todo código que sea considerado como no lógico debe estar comentado con el formato correcto, el comentario debe describir qué hace esa parte del código. Si el código es tan complejo que es requerido comentar varias partes del código, es muy probable que este sea ineficiente y necesite una reestructuración o se deba plantear la idea nuevamente.

Cronograma

Creación de repositorio en Github.	Gabriel Solano

Creación de proyecto en Azure DevOps.	Gabriel Solano

Montar primera estructura de una extensión de chrome.	Miguel Mesén

Alzar un contenedor docker con un servidor de mysql.	Miguel Mesén

Montar una base de datos funcional en mysql.	Andrey Zuñiga

Obtener los permisos de Chrome para realizar algunas actividades.	Miguel Mesen

Cumplir con las politicas de privacidad de Google Chrome.	Adrian Gonzalez

Obtener los credenciales del usuario de Google Chrome.	Gabriel Solano

Crear un API con Javascript y Express.	Adrian Gonzalez

Crear un GUI con Javascript, HTML y CSS.	Adrian Gonzalez y	Gabriel Solano

Conectar el servidor que contiene el api con la base datos.	Andrey Zuñiga

Realizar requests a la base de datos por medio del API.	|	Miguel Mesén

Guardar los credenciales de usuario de Chrome dentro de la base datos.	Gabriel Solano y	Miguel Mesén

Conectarse al API de YouTube.	Miguel Mesén

Realizar requests al API de YouTube.	Andrey Zuñiga

Reproducir canciones obtenidas de YouTube en la extensión.	Miguel Mesén y	Gabriel Solano

Completar el GUI y que este sea completamente funcional.	Adrian Gonzalez y	Gabriel Solano

Reproducir canciones que no existan en la base de datos.	Andrey Zuñiga

Guardar en la base de datos las canciones no existentes.	Miguel Mesén

Bitácora